迭代评估报告

评估日期：2026年7月11日 星期六

| 组号 | 8 | 项目名称 | InfoDigest（知食）：全域碎片化信息捕获与数字饮食管理平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 迭代一 | 实际起止日期 | 7月6日-7月13日 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 任务序号; 任务详情; 完成情况. 1; 调研分析与起草愿景：明确软件核心功能与目标用户; 完成Vision文档v1.0-v1.2，明确产品定位、目标用户和核心功能.. 2; 绘制用例模型：分析系统核心业务流，绘制Use-case模型; 完成登录注册、信息捕获、知识图谱、数字报告、社交发现、复习系统等核心用例. 3; 工具选型与环境搭建：确立技术栈、搭建开发环境、配置MySQL数据库; 确定React+Vite8+Spring Boot 3.2+MySQL 8技术栈，完成JDK 17部署、MySQL配置和启动脚本. 4; 界面低保真草图设计：依据需求绘制主界面、导航栏等核心元素的低保真草图/线框图; 完成6个核心页面的线框图，确定导航结构和布局. 5; 界面高保真静态实现：开发高保真界面原型，完成主要页面及核心界面元素; 实现7个完整页面和十余个共享组件，支持交互操作，实现需求远超静态原型预期. 6; 小组内部评审与修正：对照Vision文档和Use-case文档，对原型进行走查和修正; 完成3轮内部评审，发现并修复AI摘要截断、抽屉状态丢失、标签状态不同步等问题. 7; 总结与报告撰写：整理组内评审记录，撰写迭代评估报告; 整理评审记录，完成本次迭代评估报告. 本次迭代所有计划任务均已完成，高保真原型部分较原计划提前1天完成，产出超出预期。实现的需求覆盖了Vision文档中定义的所有核心功能模块，包括用户认证、信息捕获与管理、知识图谱可视化、数字饮食报告、社交发现、隐私设置等，界面还原度和交互完整度均达到了预期标准。 |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 本次迭代共执行了三轮内部评审和一次前后端联调。第一轮评审在7月6日至7日，由小组成员根据项目说明文档对Vision文档初稿进行了评审，确认需求范围明确后形成v1.1版本。第二轮评审在7月7日至8日，小组成员初步搭建完前端界面后对用例模型和Vision文档v1.2进行了复核，确认了登录注册、信息捕获、知识图谱、数字报告和社交发现等核心界面原型，同时确认了使用的技术架构。第三轮评审在7月9日，由小组成员对高保真原型进行了全面的界面走查，对照Vision文档检查各页面的还原度，发现并修复了AI摘要显示截断、详情抽屉关闭后状态丢失、情感标签状态不同步等问题。联调测试在7月10日由全体成员参与，验证了前端7个页面均正常渲染、界面原型与预期一致、无页面跳转失败等问题。 总体来看，原型界面与Vision文档的描述基本一致，核心交互已实现，视觉风格统一，达到了高质量高保真原型的标准。不足在于部分页面的响应式精细适配还有完善空间，知识图谱的初始加载速度也有待优化。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） - 遇到的问题和修复情况 1.知识图谱详情抽屉在关闭再打开时，情感标签状态未正确重置，导致用户体验不一致。通过在KnowledgeGraph.jsx中添加草稿状态管理并在点击节点时重新初始化解决。 2.DetailDrawer中AI摘要内容过长时出现滚动条裁剪，导致内容显示不完整。通过调整CSS中.ai-summary-card的overflow属性为visible解决。 3.KnowledgeGraph.jsx中存在一个语法错误，曾导致页面无法正常渲染，已修正。 4.知识图谱设计为动态时所有节点全都聚集在一起，尝试调整参数未能解决问题，通过改为静态图计算节点坐标实现节点分类聚集解决问题。 二、发生的变更 1.优质信息源标识从彩色改为统一亮黄色，这是Vision文档修订后确定的统一视觉语言。 2.知识图谱节点取消了hover高亮效果，改为点击focus模式，因为实际效果不佳。 3.词云从静态展示改为支持时间轴回放功能，这是在Report页面开发中的功能增强。 三、返工情况 1.已进行4轮代码类返工：抽屉状态重置、AI摘要CSS修复、JSX语法修正、路由路径确认。 2.暂无其余返工的情况。 |  |  |  |
| 经验和教训： 一、经验 1.文档驱动策略非常有效，Vision文档经过多轮修订，使编码阶段的参照非常明确，有效减少了团队理解偏差，后续工作也可通过对文档的实时更正达到更好的参照效果。 2.技术选型选择团队都擅长熟悉的技术栈，选用了团队最熟悉的React加CSS技术栈，直接产出高质量交互原型。 3.评审前置策略发挥重要作用，在评审阶段就发现了抽屉状态和AI摘要截断等UI问题，提前修复避免了后续返工。后续工作也可采用这个策略。 二、教训 1.迭代产出边界需要在规划时明确，避免后续实现不符合要求。 2.小组成员应严格遵守github workflow的形式完成自己任务的修改提交，并且应严格审查、尽量避免合并冲突。 |  |  |  |